项目管理：按照人员分类（总+4 Sheet）用甘特图安排任务DDL

重要时间节点：Final提交：4月17日（3月底完成）

还剩两个月剩余工作：软件方向（1个月）+作品推广（Youtube 介绍如何诞生 并行直到3月底项目结束）

传感器按方向分配

本周：

其余人：搭建树莓派环境

董：搭建软件架构代码

2.1 2.2.2 2.4 1.3

有问题见issue

每周会议记录（Meeting）+同步翻译README+README\_ZH